SRS组内评审 | 0:19:44

## 会议日期 | 时间 2019.01.09| 21:30 会议地点 理四409

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | 会议组织者 | 赵豪杰 | | 会议类型 | 需求规格说明书组内评审 | | 主持人 | 赵豪杰 | | 记录员 | 苏碧青 | | 计时员 | 赵豪杰 | | 罗培铖  郑丞钧  张嘉诚 |

# 评审内容&组内总结&返工情况&备忘录

## **评审细节**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 资源 | 负责人 | 评审结果 |
| SRSppt | 张嘉诚 | ppt中没有展示管理员模块的相关成果；  ppt上在测试用例一页上最好加上所采用的测试方法（黑盒等价类）； |
| SRS文档 | 苏碧青 | “目录”俩字没有排版；  运行需求尚未与管理员确认（系统维护的具体时间等，杨枨建议的系统维护时间为2:00am-4:00am） |
| 测试用例 | 罗培铖 | 目录不达标；  用户与管理员的测试用例需要分为两个独立文档； |
| QDF打分表 | 苏碧青 | 尚未进行优先级排序。 |
| 对话框图 | 张嘉诚、苏碧青、郑丞钧 | 对话框图只画了主通路，还需要细化；  例如约钓的对话框图，约钓会出现意外情况以及多种可选情况，建议绘制成DM，以总-分的形式组织。 |
| 用例图 | 张嘉诚、郑丞钧 | 参数还需要细化（例如本次PPT上举例的用例图上的’必要信息’一项，就有列举出来的必要） |
| 其他 | 待定 | 为了更好地向客户说明，建议绘制序列图or协作图or活动图等辅助说明。 |
| ER图 | 待定 | 缺少管理员端的ER图 |
| 用户手册 | 赵豪杰 | 一页至少两张图片 |
| 项目计划 | 待定 | 没有及时跟进更新 |
| teambuilding小结 | 赵豪杰 | 没有及时做出团建小结 |
| JAD | 全体 | 尚未开展 |
| 内部评审 | 全体 | 尚未开展 |

## **评审结果**

PPT中优先级排序的截图需要更新，JAD以及组内评审的记录需要补充。

PPT展示需要使用到的测试用例还要及时补充。

总体内容还算完整。

## **返工内容**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评审文档 | 返工内容 | 负责人 | DDL | 检查人 |
| SRSppt | PPT中优先级排序的截图需要更新，JAD以及组内评审的记录需要补充。 | 张嘉诚 | 20190108 10:30 | 赵豪杰 |
| 测试用例 | 补充新增渔具店时上传渔具店照片的测试用例。 | 罗培铖 | 20190108 10:30 | 赵豪杰 |

## **备忘录**