**“渔乐生活”移动应用开发**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 文件状态：  　[√]草稿  　[　]正式发布  　[　]正在修改 | **文件标识：** | PRD-2018-G06-PC |
| **当前版本：** | 0.1.0 |
| **作者：** | 赵豪杰 |
| **完成日期：** | 2018-9-29 |

**项目章程**

**Project Charter**

**版 本 历 史**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **版本** | **作者** | **协助者** | **起止日期** | **备注** |
| 0.1.0 | 赵豪杰 |  | 2018/9/28-2018/9/29 | 起草 |

# 项目章程

**项目名称**： “渔乐生活”移动应用开发

**项目执行时间**： 2018年9月19日-2019年1月9日

**发起人兼客户**： 杨枨老师、侯宏仑老师

**项目经理**： 赵豪杰

**开发团队**： PRD-2018-G06（赵豪杰、张嘉诚、罗培铖、苏碧青、郑丞钧）

**用户：** 热爱钓鱼且希望通过此进行社交活动并可以熟练使用手机的人群

**项目描述**

**项目目标**：

项目旨在完成“渔乐生活”移动应用项目各种必要性文档编写，合理安排各成员的工作，听取指导老师以及各种用户的意见和建议，总结归纳，完成各个阶段的文档编写。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **里程碑** | **需提交文件** | **负责人** |
| M0 | 项目可行性报告 | 罗培铖 |
| M1 | 项目总体计划、 | 赵豪杰 |
| M2 | 质量保证计划 | 苏碧青 |
| M3 | 需求工程计划 | 张嘉诚 |
| M4 | 软件需求规格说明书 | 赵豪杰 |
| M5 | 软件需求变更文档、  系统设计与实现计划 | 郑丞钧 |
| M8 | 项目总结 | 赵豪杰 |

**阶段性内容**：

**项目授权**：

本项目由杨枨老师发起，由杨枨老师、侯宏仑老师对项目经理进行授权，并由杨枨老师和侯宏仑老师对本项目各阶段进行验收评审。

**文件签署**：

项目经理：赵豪杰

签字：

2018年 月 日

对该项目进行审阅并给予批准

发起人：杨枨

签字：

2018年 月 日

发起人：侯宏仑

签字：

2018年 月 日